ร้อยละของของโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ที่นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ ตามแผนฯ | โครงการ ที่ดำเนินการ | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 84 | 7 | 77 | 8.33 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 17 | 8 | 9 | 47.06 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 13 | 2 | 11 | 15.38 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว | 5 | - | 5 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15 | 1 | 14 | 6.67 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 37 | 9 | 28 | 24.32 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ | 15 | 7 | 8 | 46.67 |
| รวม | 186 | 34 | 152 | 18.28 |

ร้อยละของงบประมาณจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ที่นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบประมาณ ตามแผนฯ | งบประมาณ ที่ดำเนินการ | คิดเป็น ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 59,201,500 | 1,982,000 | 3.35 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 2,420,000 | 722,035.76 | 29.84 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 2,300,000 | 20,000 | 0.87 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 160,000 | 0.00 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3,255,900 | 0.00 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5,502,850 | 2,157,125.69 | 39.20 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ | 35,410,000 | 10,657,249 | 30.10 |
| รวม | 108,250,250 | 15,638,410.45 | 14.45 |

สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ ตามแผนฯ | ผลการดำเนินโครงการ |  | งบประมาณ ตามแผนฯ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  | เบิกจ่ายจริง |  | คิดเป็นร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 84 | 7 | 77 | 59,201,500 | 1,982,000 |  | 3.35 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 17 | 8 | 9 | 2,420,000 | 722,035.76 |  | 29.84 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย | 13 | 2 | 11 | 2,300,000 | 20,000 |  | 0.87 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว | 5 | - | 5 | 160,000 | 0.00 |  | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15 | 1 | 14 | 3,255,900 | 0.00 |  | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 37 | 9 | 28 | 5,502,850 | 2,157,125.69 |  | 39.20 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติ ภารกิจของส่วนราชการ | 15 | 7 | 8 | 35,410,000 | 10,657,249 |  | 30.10 |
| รวมทั้งสิ้น | 186 | 34 | 152 | 108,250,250 | 15,638,410.45 |  | 14.45 |
| ร้อยละของจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการดำเนินการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รวมทั้งปีงบประมาณ) |  |  |  |  |  | ร้อยละ 18.28 |  |
| ร้อยละของจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่มีการดำเนินการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รวมทั้งปีงบประมาณ) |  |  |  |  |  | ร้อยละ 81.72 |  |
| ร้อยละของจำนวนงบประมาณจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รวมทั้งปีงบประมาณ) |  |  |  |  |  | ร้อยละ 14.45 |  |
| ร้อยละของจำนวนงบประมาณจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่มีการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รวมทั้งปีงบประมาณ) |  |  |  |  |  | ร้อยละ 85.55 |  |

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายอุดร กิ่งแสง – หนองเหล็ก บ้านค้อ หมู่ที่ 1 | 447,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยก หนองไฮ – หนองฮาง บ้านค้อ หมู่ที่ 1 | 6,032,000 | 492,400 | - | / | - | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายสมชาย สุวรรณภูมิ บ้านค้อ หมู่ที่ 1 | 810,000 | 77,100 | / | - | 77,000 | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านค้อ – สำนักปฏิบัติธรรมปู่ผ้าขาวฆ้องน้อย บ้านค้อ หมู่ที่ 1 | 1,014,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 24 แยก ทช. 2010 (ซอยอนามัยหลังเก่า) บ้านแขม หมู่ที่ 2 | 1,512,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยน้ำทิพย์รีสอร์ท 2 บ้านแขม หมู่ที่ 2 | 600,000 | 243,900 | / | - | 243,000 | กองช่าง |  |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกหนองฮาง – บ่อขยะ บ้านแขม หมู่ที่ 2 | 261,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อใหญ่แป บ้านแขม หมู่ที่ 2 | 120,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนายฉายแวว วงษ์ศรีแก้ว ถึง ซอยบ้านนางละมัย จันใหญ่ หมู่ที่ 3 | 40,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง จากสามแยกหนองฮาง ถึงหนองโพ หมู่ที่ 3 | 760,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง 24 กม.18 เชื่อมหนองบัวขาว - หนองผีน้อย- หนองคลอง- แยกสายทางบ่อขยะ บ้านศรีไคตก หมู่ที่ 3 | 1,050,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 12 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีไคตก ม.3 | 477,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน บ้านศรีไคตก หมู่ที่ 3 | 1,000,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ถึง บ้านนายเที่ยง อุดมคำ หมู่ที่ 3 | 2,320,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จาก หอพักแตงโม-แตงไทย ถึงซอย ข้างบ้านครัวพณิตา หมู่ที่ 3 | 185,000 | 136,300 | - | / | - | กองช่าง |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยประปา หมู่ที่ 4 | 400,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 17 | โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายอภิชัยถึงหน้าบ้านนางพวงเพชร หมู่ที่ 4 | 400,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 18 | โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยแสวงพร หมู่ที่ 4 | 150,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 19 | โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยสีหา หมู่ที่ 4 | 170,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 20 | โครงการวางท่อระบายน้ำจากหอพักพีระนุชถึงบ้านนางผัน สาวันดี หมู่ที่ 4 | 450,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยข้างบ้านนางนาง จตุรเพศ หมู่ที่ 4 | 100,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนางสมร ชูหา หมู่ที่ 4 | 200,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายวิไลศักดิ์ ก้อนเรณู หมู่ที่ 4 | 200,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยไปทุ่งนานางศิริสาร บุญไพโรจน์ เชื่อมต่อถนนห้วยตองแวด หมู่ที่ 4 | 600,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางหนูไกลถึงสามแยกห้วยตองแวด หมู่ที่ 4 | 150,000 | 252,900 | / |  | 252,000 | กองช่าง |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หนองเตยเชื่อมห้วยตองแวด หมู่ที่ 4 | 600,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายวันชัย ศรีธัญถึงบ้านนายธง คูณทัน หมู่ที่ 4 | 500,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยทุ่งนานางพิน วรรณจู หมู่ที่ 4 | 400,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยหอพักหนองคูณ หมู่ที่ 4 | 350,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 | 500,000 |  | - | / | - | กองการศึกษา |  |
| 31 | โครงการขยายเขตแนวระบบประปา หมู่ที่ 4 | 250,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 32 | โครงการปรับปรุงถนนหลังโรงเรียนบ้านศรีไคถึงสามแยกศูนย์อินทรีย์ บ้านศรีไคออก ปูแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 4 | 1,000,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 33 | โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 | 1,000,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากบ้านประสาร มีเพียร ถึงบ้านนายวิสูตร อุทัยกรม หมู่ที่ 5 | 533,000 | 688,800 | - | / | - | กองช่าง |  |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้านนายสมศักดิ์ สุวรรณะ ถึงหนอง กำแมด หมู่ที่ 5 | 464,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนดิน จากหอพักกรีนเพลส์ 2 ถึงดอนปู่ตา หมู่ที่ 5 | 180,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 37 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายสมใจ สุวรรณติ ถึงหอพักสุวรรณี หมู่ที่ 5 | 278,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 38 | โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน บ้านแมด หมู่ที่ 5 | 1,000,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางดวงใจ วงมาแกษ จดบ้านนางทอง บัวสอน หมู่ที่ 6 | 290,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 40 | โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง หมู่ที่ 6 | 250,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง เส้นหลังโรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ หมู่ที่ 6 | 320,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 42 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ซอยหลังโรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ บ้านมดง่ามเหนือ ม.6 | 200,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 43 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทวี คำพะทา บ้านมดง่ามเหนือ ม.6 | 400,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเส้นทางจากบ้านนายสันติ ถึงแยกประชาอุทิศหมู่ที่ 7 | 928,000 | 719,200 | - | / | - | กองช่าง |  |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากสระกลางโคกถึงนานายวสันต์ หมู่ที่ 7 | 320,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 46 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลง หมู่ที่ 7 | 370,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 47 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 | 300,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเถลิง เจ็กรัก - ดอนปู่ตา บ้านโนนงาม หมู่ที่ 7 | 1,170,000 | 500,000 | / | - | 499,500 | กองช่าง |  |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสันติ การกล้า-สามแยกถนนประชาอุทิศ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 7 | 546,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 50 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง อบ.ถ. 35-0006 (ประชาอุทิศ) บ้านโนนงาม หมู่ที่ 7 | 590,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 51 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย วัดป่า โนนงาม บ้านโนนงาม หมู่ที่ 7 | 200,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 52 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอุดมชาติ - บ้านโนนงาม บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 8 | 2,340,00 | 243,600 | - | / |  | กองช่าง |  |
| 53 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาญ - แยกวัดอุดมชาติ หมู่ที่ 8 | 598,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 54 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไพบูลย์ บัวสอน บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 8 | 108,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสถียร วิกล ถึง แยกประชาอุทิศ บ้านโนนงาม ม.9 | 1,274,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ล้อมรอบเขตป่าสงวน (ป่าช้า) หมู่ที่ 9 | 100,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากนาพ่อวี ถึงนาพ่อสี คำพะทา หมู่ที่ 9 | 500,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 58 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากแยกนายสนอง ถึงเขตบ้านโพนงาม หมู่ที่ 9 | 50,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนนดิน ร่องน้ำฮองน้อย ถึงเส้นถนนกุดปลาดุก หมู่ที่ 9 | 200,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง นานางสวน ประถมฒุล หมู่ที่ 9 | 100,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง แยกนานายสนอง ถึงเขตหมู่ 7 หมู่ที่ 9 | 200,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 62 | โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 300,000 | 457,200 | - | / | - | กองช่าง |  |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 63 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หน้าตลาดนัดชุมชน ถึง นานายแอ๋น พ่อเฉลิมหมู่ที่ 9 | 500,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายใส จันแก้ว ถึงดอนปู่ตา บ้านมดง่ามใต้ หมู่ที่ 9 | 630,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 65 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นที่นานางแก้ว คำพะทา บ้านมดง่ามใต้ หมู่ที่ 9 ถึงบ้านนายสำรอง สัมผัสบุญ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 7 | 3,900,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดนัดชุมชนบ้านมดง่ามใต้ ถึงที่นานายเฉลิม คำบุญมา บ้านมดง่ามใต้ หมู่ที่ 9 | 3,120,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 67 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายพานทอง กำลังดี หมู่ที่ 10 | 112,000 | 149,300 | - | / | 149,000 | กองช่าง |  |
| 68 | โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนกลางบ้าน (จากบ้านนายทองใบ นามมุงคุล - ศาลากลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 10 | 522,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้าน นายกวา คูนสวัสดิ์ (สนามกีฬา) บ้านดอนบาก หมู่ที่ 10 | 520,000 | - | - | / | - | กองช่าง |  |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 70 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากหน้าบ้านนายอุดร บัวศรี ถึงเขตตำบลโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 11 | 2,730,000 | - | - | / |  | กองช่าง |  |
| 71 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากข้างบ้านนายสมพงษ์ ทิพย์สมบัติ ไปทางวัดป่าห้วยข้าวสารหมู่ที่ 11 | 522,000 | - | - | / |  | กองช่าง |  |
| 72 | โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้านหมู่ที่ 11 | 100,000 | - | - | / |  | กองช่าง |  |
| 73 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายฟอง วงมาเกษ ถึงบ้านนายอนุสร ไม้น้อย หมู่ที่ 11 | 232,000 | - | - | / |  | กองช่าง |  |
| 74 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 11 | 800,000 |  | - | / |  | กองช่าง |  |
| 75 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเจริญ ถึง ตำบลโพธิ์ใหญ่ บ้านโคกเจริญ ม.11 | 3,120,000 | - | - | / |  | กองช่าง |  |
| 76 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) แบบหลายช่อง (Multi Box) บ้านโคกเจริญ ม.11 | 1,500,000 | - | - | / |  | กองช่าง |  |
| 77 | โครงการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านมดง่าม หมู่ที่ 9 | 276,200 | 276,200 | / | - | 276,000 | กองช่าง | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 78 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยถังประปา-ที่นานายวิชา มาลาคำ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 7 | 300,000 | 243,900 | / | - | 243,000 | กองช่าง |  |
| 79 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางแตง – นายแอ บ้านดอกบาก หมู่ที่ 10 | 61,900 | 61,900 | / | - | 61,500 | กองช่าง |  |
| 80 | โครงการปรับปรง/ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซองหลังโรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ บ้านมดง่าม หมู่ที่ 6 | 457,200 | 457,200 | - | / | - | กองช่าง |  |
| 81 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพานไม้ (วังเดื่อน 5) บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 | 181,000 | 181,000 | - | / | 181,000 | กองช่าง | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |
| 82 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต ซอยบ้านนายวิรัช คำมุงคุล –หอพักสุวรรณี บ้านแมด หมู่ที่ 5 | 665,400 | 665,400 | - | / | - | กองช่าง |  |
| 83 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต ซอยหน้าวัดบ้านศรีไค บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 | 542,800 | 542,800 | - | / | - | กองช่าง |  |
| 84 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางแยกหอพักพีระนุช-บ้านนางอุไร คำประเสริฐ บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 | 252,000 | 252,000 | - | / |  | กองช่าง |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 59,201,500 | 6,641,100 | 7 | 77 | 1,982,000 |  |  |

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 100,000 | 30,000 | / |  | 8,840 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า | 50,000 | 20,000 | / |  | 3,740 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเมืองศรีไค | 1,100,000 | 60,000 | / |  | 98,558.26 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 61,000.- |
| 4 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) | 25,000 | - |  | / | - | สำนักปลัด |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 220,000 | 220,000 | / |  | 220,000 | สำนักปลัด |  |
| 6 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 50,000 | 30,000 |  | / | - | สำนักปลัด |  |
| 7 | โครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค | 50,000 | 20,000 |  | / | - | สำนักปลัด |  |
| 8 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองศรีไค | 400,000 | 300,000 | / |  | 337,297.50 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 37,300.- |
| รวม | 8 โครงการ | 1,995,000 | 680,000 | 5 | 3 | 668,435.76 |  |  |

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตาม เทศบัญญัติปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวเด็ก สตรี และคนชรา | 50,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองศรีไคปรับทุกข์เสริมสุขให้ครอบครัว | 65,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎรในพื้นที่ตำบลเมืองศรีไค | 50,000 | 30,000 | / |  | 30,000 | สำนักปลัด | การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด |
| 4 | โครงการพัฒนาและยกศักยภาพสตรี | 20,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง | 30,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 6 | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน | 100,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ | 50,000 | 30,000 | - | / | - | สำนักปลัด |  |

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 8 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการผูกผ้าและการจับจีบผ้าประดับงานพิธี | 30,000 | 30,000 | / | - | 13,070 | สำนักปลัด | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |
| 9 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร หลักสูตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 30,000 | 30,000 | / | - | 10,530 | สำนักปลัด | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |
| รวม | 9 โครงการ | 425,000 | 120,000 | 3 | 6 | 53,600 |  |  |

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ |  | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |  | หมายเหตุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองศรีไค |  | 950,000 | 500,000 | / | - |  | 9,000 | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน |  | 60,000 | - | - | / |  | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย |  | 40,000 | - | - | / |  | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 4 | โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรีไค |  | 50,000 | 30,000 | - | / |  | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน |  | 40,000 | - | - | / |  | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดตั้งจุตรวจ / จุดบริการประชาชน |  | 50,000 | 60,000 | / | - |  | 11,000 | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน |  | 50,000 | - | - | / |  | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยและป้องกันภัย |  | 40,000 | 30,000 | - | / |  | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการกิจการ หาบเร่ แผงลอย และสถานที่จำหน่าย และสะสม อาหาร |  | 20,000 | 20,000 | - | / |  | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 |  | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |  | หมายเหตุ |  |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดทำป้ายกำหนดจุดห้ามจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค | 50,000 |  | - | - | / | - |  |  | สำนักปลัด |  |  |  |
| 14 | โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับ อาสาจราจร | 50,000 |  | 30,000 | - | / | - |  |  | สำนักปลัด |  |  |  |
| 12 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 500,000 |  | - | - | / | - |  |  | สำนักปลัด |  |  |  |
| 13 | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติ | 400,000 |  | - | - | / | - |  |  | สำนักปลัด |  |  |  |
| รวม | 13 โครงการ | 2,300,000 |  | 670,000 | 2 | 11 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการกระสอบทราบแนวป้องกันน้ำท่วมครัวเรือน | 50,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการจัดตั้งอาสาเวรยามในหมู่บ้าน | 20,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 40,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | 10,000 | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| รวม | 5 โครงการ | 160,000 | 10,000 | - | 5 | - |  |  |

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์  1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย | 500,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ/ ป่าชุมชน | 50,000 | - |  | / | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน | 50,000 | 30,000 | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน | 50,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการบำบัดน้ำเสียในห้วงตองแวด | 500,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 6 | โครงการปลูกต้นไม้ริมห้วยตองแวด | 20,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 7 | โครงการบ้านน่าอยู่ตำบลน่ามอง | 20,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| 8 | โครงการลดและคัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด | 50,000 | - | - | / | - | สำนักปลัด |  |
| รวม | 8 โครงการ | 1,240,000 | 30,000 | - | 8 | - |  |  |

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างครุภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | 50,000 | - |  | / | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | 200,000 | 10,000 | / |  | - | สำนักปลัด | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 3 | โครงการทำปุ๋ยอินทรีย์ | 50,000 | - |  | / | - | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ | 30,000 | - |  | / | - | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการอบรมการปลูกข้าวปลอดภัยโดยใช้อินทรีย์ | 152,100 | - |  | / | - | สำนักปลัด |  |
| 6 | โครงการฟื้นฟูห้วยตองแวดและระบบนิเวศน์ชายฝั่ง | 733,800 | - |  | / | - | สำนักปลัด |  |
| 7 | โครงการขุดลอกและปรับภูมิทัศน์พื้นที่บุ่งห้วยตองแวด | 800,000 | - |  | / | - | สำนักปลัด |  |
| รวม | 7 โครงการ | 2,015,900 | 10,000 | 1 | 6 | - |  |  |

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างครุภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20,000 | - | - | / | - | กองการศึกษา |  |
| 2 | โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 20,000 | - | - | / | - | กองการศึกษา |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | 100,000 | / | - | 89,130 | กองการศึกษา |  |
| 4 | โครงการวันสงกรานต์ | 100,000 | 50,000 | / | - | 48,585 | กองการศึกษา |  |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | 30,000 | 20,000 | - | / | - | กองการศึกษา |  |
| 6 | โครงการวันลอยกระทง | 100,000 | 20,000 | / | - | 3,950 | กองการศึกษา | ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| 7 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000 | 20,000 | - | / | - | กองการศึกษา | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 8 | โครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเมืองศรีไค | 50,000 | - | - | / | - | กองการศึกษา |  |
| 9 | โครงการสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ | 50,000 | - | - | / | - | กองการศึกษา |  |

| ลำดับ |  | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ลานกีฬา |  | 150,000 | - |  | / | - |  | กองการศึกษา |  |
| 11 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด |  | 250,000 | 250,000 | / | - | 248,260 |  | กองการศึกษา |  |
| 12 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบโครงการแห่เทียนพรรษา |  | 50,000 | 40,000 | / |  | 40,000 |  | กองการศึกษา |  |
| รวม | 12 โครงการ |  | 970,000 | 500,000 | 5 | 7 | 429,925 |  |  |  |

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างครุภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล | 30,000 | - | - | / | - | กองการศึกษา |  |
| 2 | โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน | 30,000 | - | - | / | - | กองการศึกษา |  |
| 3 | โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | 30,000 | - | - | / | - | กองการศึกษา |  |
| 4 | โครงการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย | 40,000 | 20,000 | - | / | - | กองการศึกษา |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | 1,592,850 | 862,155 | / | - | 821,430 | กองการศึกษา |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่านม) | 890,000 | 701,508 | / | - | 619,650.69 | กองการศึกษา |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 60,000 | 50,000 | - | / | - | กองการศึกษา |  |
| 8 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา | 30,000 | 30,000 | - | / | - | กองการศึกษา |  |
| 9 | โครงการนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองศรีไค | 30,000 | 20,000 | - | / | - | กองการศึกษา |  |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 10 | โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ | 50,000 | - |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 11 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | 50,000 | 20,000 |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 12 | โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด | 100,000 | 50,000 |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 13 | โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น | 30,000 | - |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 14 | ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว ทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองศรีไค | 150,000 | - |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 15 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองศรีไค | 100,000 | - |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 16 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์นักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 980,000 | 279,814 | / |  | 266,240 | กองการศึกษา |  |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 17 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | 30,000 |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 18 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย | 60,000 | 20,000 | / |  | 19,880 | กองการศึกษา |  |
| 19 | โครงการส่งเสริมป้องกันเด็กจนน้ำในเด็กระดับปฐมวัย | 20,000 | - |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 20 | โครงการฟันสวย ยิ้มใส | 60,000 | - |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 21 | โครงการป้องกันภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน | 20,000 | - |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 22 | โครงการป้องกันคุณภาพการศึกษา | 30,000 | 20,000 |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 23 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเมืองศรีไค | 60,000 | 50,000 |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 24 | โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน | 30,000 | - |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| 25 | โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 10,000 | - |  | / | - | กองการศึกษา |  |
| รวม | 25 โครงการ | 4,532,850 | 2,153,477 | 4 | 21 | 1,727,200.69 |  |  |

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างครุภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตท้องถิ่นเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ |  | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 |  | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 |  | การนำไปปฏิบัติ |  |  |  | เบิกจ่าย (บาท) |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ |  | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | 600,000 |  | 150,000 |  | - |  | / |  | - |  | กองคลัง |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวารินชำราบ |  | 30,000 |  | 30,000 |  | / |  | - |  | 30,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น |  | 30,000 |  | 20,000 |  | / |  | - |  | - |  | สำนักปลัด | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาและยกศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน |  | 20,000 |  | - |  | - |  | / |  | - |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร |  | 30,000 |  | - |  | - |  | / |  | - |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค |  | 30,000 |  | - |  | - |  | / |  | - |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 7 | โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์ชุมชนบ้านศรีไคออก |  | 20,000 |  | - |  | - |  | / |  | - |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองศรีไค |  | 20,000,000 |  | - |  | - |  | / |  | - |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระพระมหากษัตริย์เป็นประมุข |  | 50,000 |  | - |  | - |  | / |  | - |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 |  | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 |  | การนำไปปฏิบัติ |  |  |  | เบิกจ่าย (บาท) |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |  |  | หมายเหตุ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ |  | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรีไค | 50,000 |  | 20,000 |  | - |  | / |  | - |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการจิตอาสาพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 50,000 |  | 40,285 |  | / |  | - |  | 40,285 |  | สำนักปลัด |  |  |  | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |
| รวม | 11 โครงการ | 20,910,000 |  | 260,285 |  | 3 |  | 8 |  | 70,285 |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างครุภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตท้องถิ่นเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | งบประมาณตามแผนพัฒนาปี 2567 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2567 | การนำไปปฏิบัติ |  | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,000,000 | 8,598,000 | / | - | 7,994,100 | สำนักปลัด |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 3,000,000 | 2,396,000 | / | - | 2,276,200 | สำนักปลัด |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 3,000,000 | 60,000 | / | - | 48,000 | สำนักปลัด |  |
| 4 | งบสำรองจ่าย | 500,000 | 250,000 | / | - | 268,664 | กองช่าง | โอนเพิ่ม 200,000.- |
| รวม | 4 โครงการ | 14,500,000 | 11,304,000 | 4 | - | 10,586,964 |  |  |